|  |  |
| --- | --- |
| Образец 5.0  към План за действие | НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  2021 – 2030 г. |
| ДАБДП | Безопасна Универсална Мобилност |

**ПЛАН-ПРОГРАМА**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТ Шумен** |  |
| **ГОДИНА 2021** |  |

***УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:***

1. *Мерките в таблицата по-долу произтичат от общия за националната политика по БДП План за действие 2021-2030 г. на национално ниво.*

1. *Мерките са предварително дефинирани, т.е. унифицирани, тъй като същите се отнасят до всички ОКБДП.*
2. *Единствено на местата, където е предвидено, мерките следва допълнително да се конкретизират - тези места са указани с многоточие и са маркирани в жълт цвят. Това се отнася за мярка 4.18 на ОПУ и мерки 4.31, 4.34, 4.36 и 4.37 на Общините.*
3. *ОКБДП може да разпише и допълнителни мерки по своя преценка, чието планиране и изпълнение счита за целесъобразно с оглед оптималното изпълнение на политиката по БДП на областно ниво.*

1. *При необходимост от включване на допълнителни мерки в областната План-програма, които не са понастоящем изрично предвидени и произтичат от актуализация на общия План за действие на национално ниво, ДАБДП ще уведоми ОКБДП своевременно за отразяване на мерките в годишната областна План-програма.*
2. *План-програмата на областно ниво се разработва и изпълнява на годишна база. Обръщаме внимание, че както конкретизираните мерки в полетата в жълто, така и всички останали предварително дефинирани мерки следва да бъдат изпълнявани, проследявани и отчитани.*
3. *Общинските План-програми (информацията от Общините) и информацията от ОПУ по мярка 4.18 се представят на секретариата на ОКБДП в срок до 1ви декември на годината, предхождаща плановата година, с цел включване на конкретиката по мерките в единната областна План-програма.*
4. *Общинските План-програми се представят на ОКБДП по образец на ДАБДП – приложение образец 5.1 към обобщения план за действие 2021-2023 г., а информацията от ОПУ се представя на ОКБДП по образец на ДАБДП – приложение образец 5.2 към обобщения план за действие 2021-2023 г. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира и координира получаването на информацията по двете приложения в срок до 1ви декември, като при нужда оказва методическа подкрепа за институциите за попълване на информацията.*
5. *На база получените мерки, областната План-програма се съставя в обобщен вид от секретариата на ОКБДП, разглежда се и се приема като проект на заседание на ОКБДП, след което Областна администрация я представя в ДАБДП в срок до 10ти декември на годината, предхождаща плановата година.*
6. *План-програмата се изпраща от ОКБДП до ДАБДП само по електронен път - на електронен адрес* [*mpetrova@sars.gov.bg*](mailto:mpetrova@sars.gov.bg)*, във формат Word, заедно с официално подписано и заведено с деловоден номер придружително писмо.*
7. *Проектът на областна План-програма се преглежда от ДАБДП за съответствие с изискуемите форма и съдържание, както и за съответствие с държавната политика в областта на БДП. При необходимост от ревизия на План-програмата, ДАБДП дава съответните указания.*
8. *План-програмата, в съответстващ вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП до 31 декември на годината, предхождаща плановата година.*
9. *Изпълнението на мерките по областната План-програма се докладва текущо - тримесечно (на ОКБДП на заседанията на ОКБДП) и годишно (в годишния областен доклад за изпълнение на политиката по БДП до ДАБДП).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка** | **Отговорна институция и срок** | **Финансов ресурс** | **Ефект и индикатор**  **за изпълнение** | **Източник**  **на информация и контрол** |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1:** **УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ** | | | | |
| 1.1 Подготовка на мерки по БДП за целите на разработване на годишна областна план-програма по БДП; представянето им на секретариата на ОКБДП | Общини  ОПУ  Секретариат на ОКБДП  20 ноември на годината, предхождаща плановата година | Бюджет на институциите в ОКБДП | Осигуряване на плановост на областната политика по БДП -  Разработени мерки по БДП  Разработени мерки по БДП от отделните членове на ОКБДП | Разработени и представени на секретариата на ОКБДП мерки |
| 1.2 Систематизиране на мерките по БДП за плановата година, представени от членовете на ОКБДП, в единна областнa годишнa План-програма по БДП; представяне на План-програмата в ДАБДП | Секретариат на ОКБДП  5 декември на годината, предхождаща плановата година | Бюджет на областна администрация | Осигуряване на плановост на областната политика по БДП -  Разработени мерки по БДП  Систематизирани мерки по БДП от секретариата на ОКБДП | Единна областна годишна План-програма за БДП |
| 1.3 Поместване на годишната областна План-програма по БДП на интернет страницата на областна администрация | Секретариат на ОКБДП  31 декември на годината, предхождаща плановата година | Бюджет на областна администрация | Осигуряване на публичност на областната политика по БДП  Разработена областна План-програма по БДП | Интернет страницата на областна администрация |
| 1.4 Изпълнение на годишна областна План-програма по БДП | Членове на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Интегриране на политиката по БДП в дейността на институциите на общинско и областно ниво  Изпълнена областна План-програма | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 1.5 Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите решения | Членове на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Интегриране на политиката по БДП в дейността на институциите на общинско и областно ниво  Проведени мин. 4 редовни заседание на ОКБДП  Изпълнение решения от заседания на ОКБДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП, организирани от ДАБДП | ДАБДП  Членове на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  Съгласно график на ДАБДП | ДАБДП | Оптимизиране дейността на ОКБДП  Проведени обучения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 1.7 Изпълнение на методически указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП на общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи | Членове на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  Общинската комисия по БДП  Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Оптимизиране дейността на ОКБДП  Изпълнени методически указания | Докладвани мерки на тримесечни заседания на  ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на тримесечна база на мин. 4 редовни заседанията на ОКБДП | Членове на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  На тримесечие | Бюджет на институциите в ОКБДП | Осигуряване на отчетност на областната политика по БДП  Докладвана информация на заседания на ОКБДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 1.9 Подготовка на информация за целите на годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от членовете на ОКБДП | Членове на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  31 януари на годината, следваща отчетната година | Бюджет на институциите в ОКБДП | Осигуряване на отчетност на областната политика по БДП  Подготвена информация за целите на годишен областен доклад по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 1.10 Подготовка на обобщен годишен областен доклад по БДП на ОКБДП | Секретариат на ОКБДП  25 февруари на годината, следваща отчетната година | Бюджет на институциите в ОКБДП | Осигуряване на отчетност на областната политика по БДП  Подготвен годишен областен доклад по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на политиката по БДП | Председател на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  Членове на ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Предприемане на корективни действия за подобряване изпълнението на политиката  Предприети корективни мерки | Докладвани мерки и взети решения на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране от членовете на ОКБДП на мерки по БДП | Членове на ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Обезпеченост на политиката по БДП  Предвидени и бюджетирани мерки по БДП | Годишни бюджетни разчети  Докладвани мерки и взети решения на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 1.13 Повишаване капацитета на компетентните органи за управление, координация и контрол при настъпило ПТП | Членове на ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Подобрено взаимодействие между отделните спасителни служби при ПТП  Създаване на капацитет за оценка на способностите за управление на риска при ПТП или усложнена пътна обстановка, чрез използване на подходящи ресурси, обучение и тренировка  Обезпечаване на кризисния мениджмънт за справяне с последствията от настъпило ПТП или усложнена пътна обстановка  Управление на информационния поток вътре в органите за управление и към обществеността  Оценка на риска  Намаляване на: социалните последствия (загинали, пострадали, потенциално засегнати хора); материалните щети (последици за инфраструктурата); прекъсването на доставки на основни стоки/услуги; икономическите загуби и последствията за околната среда | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 1.14 Провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП, насочени към установяване и отчитане на становищата на заинтересованите страни от гражданското общество | Членове на ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Публичност и прозрачност на областната политика по БДП  Проведени обществени консултации  Обсъдени становища на заинтересованите страни извън изпълнителната власт и нейната администрация | Кореспонденция  Становища  Съгласувателни таблици |
| 1.15 Подобряване на административния ресурс на органите на компетентните органи за управление на политиката по БДП | Членове на ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Ефективно формиране на политиката в областта на БДП като  Усъвършенстване на аналитична база за работа с данни, разработване на документи, извършване на разчети за разходи, оценка на ефекта от предприети мерки, др.  Въведени оптимизации в работните процеси в администрациите, изпълняващи политиката по БДП | Вътрешни процедури и правила |
| 1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия човешки и технически ресурс за координация на областната политика по БДП | Областна администрация  Секретариат на ОКБДП  Постоянен | Бюджет на Областна администрация | Ресурсно обезпечен персонал за координация на областната политика по БДП  Сключени договори/издадени заповеди | Заповеди за определяне на служители, отговорни за координацията на политиката по БДП на областно ниво  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2:** **СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ** | | | | |
| 2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието | РУО  Общини  ОД МВР сектор ПП  Постоянен | Бюджет на институциите | Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП; Подготвени деца и ученици в областта на БДП  Реализирани часове по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.2 Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието | РУО  Общини  ОД МВР сектор ПП  Постоянен | Бюджет на институциите | Подготвени деца и ученици в областта на БДП  Проведени инициативи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование | РУО  Общини  ООАА  Сектор ПП МВР Постоянен | Бюджет на институциите | Подобрена безопасност на пътуванията с деца  Изпълнени мерки за повишаване на безопасността на този вид превоз | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.4 Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици | ОКБДП  НПО на територията на областта  РУО  ПП МВР  Общини  Постоянен | Бюджет на институциите | Подготвени деца и ученици в областта на БДП  Проведени кампании | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.5 Мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището | Училищни комисии  РУО  Постоянен | Бюджет на институциите | Засилена роля на училищните комисии по БДП  Изпълнени мерки на училищните комисии по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.6 Организиране и провеждане на превантивни кампании за водачите на ППС с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на предпазни средства, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението при преминаване на автомобил със специален режим на движение, др. | ОКБДП  ОО „АА“  ОД МВР сектор пътна полиция  Постоянен | Бюджет на институциите | Подготвени водачи  Проведени превантивни кампании | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.7 Специализирани мерки за рискови групи водачи: млади водачи, водачи с регистрирани нарушения, водачи на възраст над 65 г. | ОКБДП  ОД на МВР сектор ПП  Постоянен | Бюджет на институциите | Подготвени водачи, попадащи в рискови групи  Проведени мерки за рискови категории водачи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.8 Актуализация на знанията на водачите на МПС във връзка с настъпили промени в законодателството и др. | ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите | Подготвени водачи  Проведени мерки за актуализация на знанията | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.9 Провеждане на единна и целенасочена комуникационна и медийна политика | ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите | Публичност на политиката по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.10 Разработване и изпълнение на тематични програми за информираност на отделните целеви групи от населението; организиране и провеждане на национални, регионални и местни инициативи | ОКБДП  Постоянен | Бюджет на институциите | Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДП  Проведени инициативи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата | ОКБДП  Общински комисии по БДП  Ръководители на териториални структури на държавни администрации  Постоянен | Бюджет на институциите | Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДП  Проведени инициативи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.12 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. | ОКБДП  Общински комисии по БДП  Ръководители на териториални структури на държавни администрации  Постоянен | Бюджет на институциите | Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДП  Проведени инициативи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 2.13 Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в държавните институции за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана методология | ОКБДП  Ръководители на териториални структури на държавни администрации  Постоянен | Бюджет на институциите | Подобряване на организационната култура в контекста на БДП  Приложени мерки по системата от мерки по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3:** **КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН** | | | | |
| 3.1 Провеждане на обучения на тема реакция при настъпило ПТП и оказване на първа помощ на пострадали; оборудване на автомобилите с пакети за оказване на първа помощ | ОДМВР  Постоянен | Бюджет на МВР/Фонд БДП | Повишена ефективност на контролната дейност  Проведени обучения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
|  |  | Бюджет на МВР | Повишена ефективност на контролната дейност  Извършен анализ | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 3.3 Подобряване информираността на широката общественост за резултатите от контролната и аналитичната дейност | ОДМВР  Медии  НПО  Постоянен | Бюджет на МВР/Фонд БДП | Повишена ефективност на контролната дейност  Изпълнени мерки за информираност | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 3.4 Провеждане на специализирани операции след направен анализ на пътнотранспортната обстановка | ОДМВР  ОО „АА“  Постоянен | Бюджет на МВР | Повишена ефективност на контролната дейност  Проведени операции | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4:** **ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | |
| 4.1 Прилагане на методика за планиране и управление на дейностите по републикански пътища, разработена от АПИ | ОПУ  Постоянен | Бюджет на ОПУ | Оптимизация на управлението на републиканската пътна инфраструктура  Прилагана методика | Разработената методика  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.2 Прилагане на методика за планиране и управление на дейностите по общински пътища и улици, разработена от ДАБДП | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Оптимизация на управлението на общинската и улична пътна инфраструктура  Прилагана методика | Разработената методика  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.3 Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната инфраструктура | Общини  ОПУ  ОДМВР  Постоянен | Бюджет на институциите | Обезпечаване координацията на съвместните действия  Извършени координационни действия | Доклади от съвместни обходи и огледи  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.4. Предоставяне на данни от Общината за поддържане на ГИС-базиран масив от информация, свързана с общинската и улична пътна мрежа | Общини  ОПУ  Към датата на представяне на годишния областен доклад за БДП | Бюджет на институциите | Функциониращ ГИС-базиран масив от информация с необходимите функционални характеристики  Предоставена от общината информация | ГИС база данни  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.5 Докладване и анализ на информация, свързана с пътната безопасност, на заседанията на ОКБДП | Общини  ОПУ  Минимум четири пъти годишно | Бюджет на институциите | Информационно обезпечаване  Докладвана информация по образец | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.6 Приоритизиране на целенасочени инвестиции в пътни участъци с най-висока концентрация на ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване на риска от ПТП | Общини  ОПУ  ОДМВР  Постоянен | Бюджет на институциите | Подобряване на пътната безопасност в критичните участъци  Изпълнени целенасочени инвестиции в пътни участъци с най-висока концентрация на ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване на риска от ПТП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.7 Информиране на водачите за пътни участъци с висока концентрация на ПТП чрез използване на комуникационни канали и средства за визуализация | Общини  ОДМВР  ОПУ  Постоянен | Бюджет на институциите | Повишаване на информираността  Изпълнени мерки за информация | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.8 Изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване и прилагане на планове за устойчива градска мобилност с приоритет в областните градове | Общини  2021 | Бюджет на Общините | Систематизиране на приоритетите и мерките, свързани с подобряване на градската мобилност  Разработени планове за устойчива градска мобилност | Разработени планове за устойчива градска мобилност  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.9 Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност в границите на населените места | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Подобряване на управлението на пътната безопасност  Приложени процедури | Разработени планове за устойчива градска мобилност  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.10 Изпълнение/актуализация на генерални планове за организация на движението в населените места (съгласно Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството) | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Подобряване на управлението на пътната безопасност  Изпълнени/актуализирани генерални планове | Генерални планове за организация на движението в населените места  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.11 Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство, и поддържане на пътната инфраструктура | Общини  ОПУ  Постоянен | Бюджет на Общините | Подобрено администриране на договорите за проектиране и строителство, и поддържане  Приложени мерки за контрол | Генерални планове за организация на движението в населените места  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.12 Интегриране на научните изследвания и добрите практики в областта на пътната безопасност | Общини  ОПУ  Постоянен | Бюджет на институциите | Повишаване ролята на експертизата и доказалите се управленски/технически решения  Приложени добри практики | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за развитие на пътната инфраструктура в годишните бюджетни разчети на АПИ и общините | Общини  АПИ/ОПУ  Постоянен | Бюджет на институциите | Бюджетна осигуреност  Бюджетирани приоритетни мерки | Годишни бюджетни разчети  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.14 Извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното състояние на пътната мрежа като база за подготовка на инвестиционната програма в частта на пътната инфраструктура | Общини  ОПУ  Постоянен | Бюджет на институциите | Осигуряване на цялостна информация относно състоянието на пътната мрежа на територията на областта  Извършена цялостна оценка | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.15 Засилване на контрола по изпълнението на договорите за пътно поддържане през зимния сезон (ноември-март) | Общини  ОПУ  Постоянен | Бюджет на институциите | Повишаване качеството на пътното поддържане чрез повишаване на контрола от страна на стопаните на пътя  Предприети мерки за осъществяване на контрол по договорите за пътно поддържане. | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.16 Координация между стопаните на пътища общините и ОПУ във връзка с планиране и изпълнение на мерките за развитие на републиканската пътна инфраструктура | Общини  ОПУ  Постоянен | Бюджет на институциите | Координационно взаимодействие  Извършени координационни мероприятия | Годишни бюджетни разчети  Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.17 Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния сезон, началото на учебната година, преди началото и след края на зимния сезон | Общини  ОПУ  ОДМВР  Постоянен | Бюджет на институциите | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Координация и взаимодействие на институциите  Извършени огледи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.18 Проектиране и строителство на участъци от републиканските пътища | ОПУ  Постоянен | Бюджет на ОПУ | Подобряване на техническото състояние на пътната инфраструктура в посока безопасността й  Извършено проектиране/СМР | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| Обект: Основен ремонт/рехабилитация/ 1-2 "Русе -Разград - Шумен - Варна" от км 93+500 до км 133+794 | **Дейности**: Изработване на технически проект за основен ремонт /рехабилитация/ на републикански пътища на територията на ОПУ - Шумен **Бюджет**: След представяне на технологичния проект ще бъде изготвено задание с определена стойност. | | | |
| Обект: Основен ремонт/рехабилитация/ II-73 "Шумен - Карнобат" от км 0+000 до км 43+500 | **Дейности**: Изработване на технически проект за основен ремонт /рехабилитация/ на републикански пътища на територията на ОПУ - Шумен **Бюджет**: След представяне на технологичния проект ще бъде изготвено задание с определена стойност. | | | |
| 4.19 Актуализация на организацията на движение на републиканските пътища | ОДМВР  ОПУ  Постоянен | Бюджет на институциите | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.20 Извършване на периодичен преглед на съществуващите ограничителни системи на републиканските пътища | ОПУ  Постоянен | Бюджет на ОПУ | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Извършен преглед | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.21 Обозначаване, обезопасяване и проследимост на места с концентрация на ПТП по републиканските пътища | ОПУ  ОДМВР  Постоянен | Бюджет на институциите | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Обозначени и обезопасени участъци | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.22 Почистване на растителността и поддържане на банкетите; почистване и възстановяване на републиканските пътища след края на зимния сезон, с особено внимание към почистване и възстановяване на пътни знаци и светлоотразителни елементи | ОПУ  Постоянен | Бюджет на ОПУ | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Извършени дейности по поддържане и почистване | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.23 Обезопасяване на крайпътното пространство по републиканските пътища | ОПУ  Постоянен | Бюджет на ОПУ | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Извършени дейности по обезопасяване | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.24 Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и управление на трафика | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Актуализирана организация на движение | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.25 Анализ на конкретни участъци с несъответстваща/повредена сигнализация | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Оценка на състоянието на сигнализацията  Актуализирана сигнализация  Премахнати излишни пътни знаци и указателни табели | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.26 Прилагане на решения с ясно разпознаваема от водачите хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Приложени решения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.27 Информиране на водачите за въведени ВОБДП и други ограничения по пътища и улици | Общини  ОПУ  ОД МВР  ОО „АА“  Постоянен | Бюджет на Общините | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Изпълнени мерки за информация | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.29 Обследване на рискови пътни участъци | Общини  ОПУ  ОД МВР  ОО „АА“  Постоянен | Бюджет на Общините | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Обследвани рискови участъци | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.30 Обезпечаване на идентифицираните рискови участъци с технически средства за контрол, съгласувани със службите на ОДМВР | Общини  ОДМВР  Постоянен | Бюджет на Общините и ОДМВР | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура  Обезпечени рискови участъци | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.31 Извеждане на транзитните потоци извън населените места за успокояване на движението на входно – изходните артерии, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа, в т.ч. чрез изграждане на околовръстни пътища | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Намаляване на трафика и задръстванията, повишаване на безопасността на движението и осигуряване свободния поток на автомобилния трафика  Изпълнени мерки по извеждане на транзитните потоци извън населените места за успокояване на движението на входно – изходните артерии в населените места | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| Община **Велики Преслав** | **Дейности**: На този етап общината не планира изграждане на околовръстни пътища за извеждане на товаропотоците и пътнико потоците, преминаващи транзитно през града.  **Бюджет:** Не се планира | | | |
| Община **Венец** | **Дейности**: Към настоящия момент общината не е планирала тези дейности.  **Бюджет:** Не се планира | | | |
| Община **Върбица** | **Дейности**: Към настоящият момент общината не планира изграждане на околовръстни пътища.  **Бюджет:** Не се планира | | | |
| Община **Каолиново** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Каспичан** | **Дейности**: Проучване на възможностите за изграждане на нови околовръстни транзитни трасета на пътища ІІІ-7003 и ІІІ-2007 извън урбанизирана територия на с. Златна нива, с. Върбяне и гр. Плиска.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Никола** **Козлево** | **Дейности**: Неприложимо - на територията на община Никола Козлево трафикът не е интензивен и няма задръствания.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Нови** **пазар** | **Дейности**: Съгласно ГПОД за град Нови пазар, приет 2016 год. е предвидена организация на транзитното движение, която се изпълнява към момента.  **Бюджет:** Общински бюджет | | | |
| Община **Смядово** | **Дейности**: Общината не предвижда такава дейност.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Хитрино** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Шумен** | **Дейности**: Предвидена е рехабилитация на входящо-изходящи градски артерии и артерии осигуряващи безпрепятствен и безавариен достъп до здравни, учебни, административни, производствени и други заведения, рехабилитация на улици с концентрация на масов градски и автобусен транспорт, и такива осъществяващи напречни и събирателни функции между основните улични артерии на града.  Целта е да се подобрят транспортно-комуникационните и експлоатационните параметри по част пътна, електро, отводняване, озеленяване на главни градски улици и улични участъци, създаване на съвременен облик на уличната мрежа в града, отговарящ на непрекъснато нарастващото автомобилно и пешеходно движение.  **Бюджет:** общински бюджет | | | |
| 4.32 Изграждане на оптимални връзки и висока степен на съответствие между различните видове транспорт | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Осигуряване на комфорт и благоприятна атмосфера на мобилността  Изпълнени мерки по изграждане на оптимални връзки и висока степен на съответствие между различните видове транспорт | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.33 Подкрепа за алтернативни форми на придвижване | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Намаляване на трафика, генериран от използването на леки автомобили  Изпълнени мерки, свързани с алтернативни форми на придвижване | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.34 Развитие на обществения транспорт | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Ограничаване на движението и ползването на лични моторни превозни средства в пътни участъци с натоварен трафик  Устойчива градска мобилност  Изпълнени мерки по развитие на обществени транспорт | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| Община **Велики Преслав** | **Дейности**: Неприложимо - общината няма обществен транспорт.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Венец** | **Дейности**: Неприложимо, поради липса на ясно изразен пътнико поток и липса на финансов ресурс.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Върбица** | **Дейности**: Учредяване на дружество за осъществяване на обществени превози на пътници с микробуси.  **Бюджет:** 200 000,00 лв. | | | |
| Община **Каолиново** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Каспичан** | **Дейности**: Увеличаване на честотата на обществения транспорт.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Никола** **Козлево** | **Дейности**: Неприложимо - на територията на общината трафикът не е интензивен.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Нови** **пазар** | **Дейности**: Община Нови пазар има приета общинска транспортна схема, която се изпълнява от лицензирани превозвачи.  **Бюджет:** Общински бюджет | | | |
| Община **Смядово** | **Дейности**: Неприложимо - общината няма обществен транспорт.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Хитрино** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Шумен** | **Дейности**: Провеждат се конкурси съгласно ЗОП за определяне на изпълнител за „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Шумен“ на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от МТИТС, в съответствие с нормите на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.  **Бюджет:** Общински бюджет | | | |
| 4.35 Използване на стандартизирани договорни условия и изисквания на възложителя към изпълнителите на строителство на пътна инфраструктура; изискване за внедрена система за управление на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014 или еквивалентен към изпълнителите на строителство на пътна инфраструктура; прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство на пътна инфраструктура | Общини  АПИ/ОПУ  Постоянен | Бюджет на институциите | Повишена ефективност на възлагането на строителни дейности на външни изпълнители  Изпълнени мерки по оптимизиране на договорите | Договорни условия |
| 4.36 Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по пътната инфраструктура  (пътни платна, тротоари, банкети, места за паркиране, подлези и надлези, мостове, спирки на градския транспорт, междублокови пространства, крайпътни пространства и др. - въздействие върху настилки, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, осветление, ограничителни системи, растителност, поставени рекламни съоръжения и крайпътни обекти, и др.) | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Интегриране на безопасността в мерките за подобряване на пътната инфраструктура  Изпълнени мерки по изпълнение на инженерни мерки по пътната инфраструктура | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| Община **Велики Преслав** | **Дейности**: **Проектиране на основен ремонт на улици в Община Велики Преслав (пътна част и водопроводи), в т.ч.:**  1)с. Имренчево- ул. "Преслав" от ОК - 22 до ОК -46 и ул. " Плиска" от ОК - 7 до ОК -81 и от ОК-22 до ОК-46; Ул. “Батак“-от ОК-1 до ОК-3 /кръстовище с ул. “Плиска“/;  2) с. Мостич - ул. "Охрид" от ОК - 37 до ОК -38 и ул. "Козлодуй" от ОК - 39 до ОК -53  3) с. Миланово -ул. "Хан Аспарух" от ОК - 23 до ОК -71  4) с. Кочово- ул. "Чавдар" от ОК-65 до ОК- 77;  Ул. „ Камчия“ от ОК 101 до ОК675) с. Троица -ул. "Цар Борис" от ОК -23 до ОК - 70 „а“  6) с. Хан Крум -ул. "Стоян Йорданов" от ОК - 5 до ОК -51 и ул. "Камчия" от ОК - 22/27 до ОК -37  7) с. Мокреш -ул. "Ален мак" от ОК - 1 до ОК -39“а“  8) с. Златар -ул. "Преслав" от ОК - 42 до ОК -50; Ул. “Странджа“- от ОК-7 до ОК-12 /от кръстовище с ул. “Добруджа“/  9) с. Суха река - ул. "Васил Коларов" от ОК - 16 до ОК -36  10) гр. Велики Преслав, ул. "Юбилейна" от ОК - 61 до ОК -507 ,  11) гр. Велики Преслав, ул. "Райко Даскалов" от ОК - 170 до ОК -372 ,  12)за гр. Велики Преслав- ул. "Ген. Гурко" от ОК - 6 до ОК -165 ;  13)гр. Велики Преслав- ул. "Васил Друмев"- от ОК—451 до ОК- 260;  14) Гр. Велики Преслав:  Ул. “Рила“ от ОК-304 до ОК-292- от ул. “Отец Паисий“ до ул. „Хан Крум“  Ул. “ Юбилейна“- от ОК-61 до ОК-78-  Ул. “ Стефан Караджа“- от ОК-57 до ОК-99 /кръстовище с ул. “Л. Каравелов“ до ул. “Чаталджа“/ и от ОК-59“а“ до ОК-501 /кръстовище с ул. “Лилия“ до ул. “Лозарска“/  Ул. “Лилия“-от ОК-57 до ОК-5 /кръстовище с ул. “Ст. Караджа“ до ул. “Лозарска“,  Ул. “Беласица“ от ОК-68-515-514-522 /от кръстовище с ул. “Юбилейна“,  Ул. “Перуника“-от ОК-511 до ОК-515 /от ул. “Беласица“/  Ул. “Здравец“-от ОК-516 до ОК-517 /от ул. “Беласица“/  Ул. “Боровец“-от ул. “Беласица“.  **Изграждане и основен ремонт улична мрежа** :  Коректни данни могат да бъдат подадени през м. февруари 2021г.  **Бюджет:** Прогнозна стойност 30 000 лв. | | | |
| Община **Венец** | **Дейности**: Проектиране и СМР основно на уличната мрежа в населените места. Към настоящия момент всички IV- клас пътища общинска собственост са реконструирани.  **Бюджет:** 100 000,00 лв. | | | |
| Община **Върбица** | **Дейности:**   1. Периодично опресняване на пешеходните пътеки и пътната маркировка пред училищата, детските градини и кръстовищата в населените места. 2. Почистване на банкетите и земните канавки от ниска и храстовидна растителност, почистване и профилиране на необлицованите земни канавки в Община Каспичан 3. Възстановяване на липсващи пътни знаци на територията на населените места в общината.   **Бюджет:** 5 000,00 лв. | | | |
| Община **Каолиново** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Каспичан** | **Дейности**:  1. Ремонт на настилките на общински пътища и улици.  2. Подновяване на хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация  3. Подмяна на еластични огради.  4. Почистване на банкети от прораснала растителност – трева и храсти.  5. Поставяне на рекламни пана/ билбордове, отправящи емоционално послание към пътуващите.  **Бюджет:** Общински бюджет - 50 000,00 лв. | | | |
| Община **Никола** **Козлево** | **Дейности**: Рехабилитация на общинската и уличната пътна мрежа на територията на общината  **Бюджет:** Общински бюджет – 10 000,00 лв. | | | |
| Община **Нови** **пазар** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Смядово** | **Дейности**: Община Смядово има проект за благоустрояването на улици в гр. Смядово за 2020 г. на: ул. „ Априлско въстание“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Захари Величков“ и ул. „Райна Княгиня“, с оглед осигуряване на безопасно движение, комфорт на пътуващите.  При рехабилитация на уличната мрежа, хоризонталната и вертикална маркировка ще бъде съобразена с постоянна организация на движението отговаряща на изискванията на Наредба №2 от 17.01.2001 г.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Хитрино** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Шумен** | **Дейности**:   1. Рехабилитация и реконструкция по одобрен проект на улична мрежа в гр. Шумен, авторски и строителен надзор на ул. "Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово 2. Рехабилитация и реконструкция по одобрен проект на улична мрежа в гр. Шумен, авторски и строителен надзор на улица от ОТ 135 до ОТ 136, кв. Б. Българанов 3. Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. "Симеон Велики" 4. Ще бъдат изградени два нови спиркови заслони и основно ще бъдат ремонтирани 8 броя съществуващи. 5. През м. юли и м. август 2021г., ще бъдат положени над 1000 кв. м. хоризонтална маркировка и подновени пешеходните пътеки, предимно в близост до училища и детски учебни заведения в съответствие с всички изисквания на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и БДС-16102 „Светофари, пътни знаци и маркировка“, включително полагане на надпис „Погледни“ и използване на светлоотразителни перли. През същия период ще бъдат подменени или ремонтирани над 200 бр. пътни знаци от различни групи, а над 100 бр. пътни знаци ще бъдат почистени от клони или други предмети, затрудняващи видимостта към съответния знак.   **Бюджет:** общински бюджет:  По т. 1 – 516,312 лв.;  По т. 3 – 2,109,092 лв. | | | |
| 4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на възможностите за движение с високи скорости, в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Успокояване на движението  Изпълнени мерки за ограничаване на възможностите за движение с високи скорости | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| Община **Велики Преслав** | **Дейности**: Проектиране на изкуствени неравности в селата-  с. Златар, с. Хан Крум, с. Миланово и с. Мокреш.  Реализиране на изготвени и съгласувани проекти за ограничаване на скоростта на движение в с. Кочово, с. Миланово и с. Драгоево.  **Бюджет:** 6 627,63 лв. | | | |
| Община **Венец** | **Дейности**: Изграждане на нови изкуствени неравности и повдигнати пешеходни пътеки във всички населени места. Поставяне на допълнителни указателни пътни знаци- ежегодно.  **Бюджет:** 15 000 лв. | | | |
| Община **Върбица** | **Дейности**: Проектиране и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки.  **Бюджет:** 10 000,00 лв. | | | |
| Община **Каолиново** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Каспичан** | **Дейности**:  1. Да се изготви проект за организация на движението по път ІІІ-2006 в границите на кв. Калугерица, предвиждащ:  а) два броя изкуствени неравности, преди и след централната зона, а в участъка между тях да се предвиди пешеходна пътека М 8.1. тип „Зебра“.  б) ограничение на скоростта на движение до 40км/ч.  2. Да се изградят два броя изкуствени неравности в чертите на гр. Плиска по общински път SHU 1083, съответно при км. 0+225 и при км. 0+800.  3. Да се изпълни проект за организация на движението по общински път SHU 1083, включващ:  а) поставяне на предупредителен знак за опасност от група „А“ 40 Внимание! Участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия и пътен знак въвеждащ забрана – група „В“ 26 Забранено е движението със скорост по-висока от обозначената, ограничаващ скоростта на движение на МПС до 70 км/ч.  б) монтаж на еластични огради в участъците със завои.  4. Проверка за установяване обстоятелствата по чл.8, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата и определяне необходимост от актуализация Генералния план за организация на движението на гр. Каспичан.  5. Изработване на нов план за организация на движението в с. Златна нива, предвиждащ организация на движението през кръстовището на републикански пътища ІІІ-7003 и ІІІ-2007  **Бюджет:** общински бюджет:  По т. 2 – 8 000 лв.  По т. 3 – 28 000 лв.  По т. 5 – 2 000 лв. | | | |
| Община **Никола** **Козлево** | **Дейности**:  1. Изграждане на изкуствени неравности на пътното платно на уличната пътна мрежа;  2. Изграждане на хоризонтална маркировка (пешеходни пътеки) на пътното платно на уличната пътна мрежа.  **Бюджет:** общински бюджет – 20 000,00 лв. | | | |
| Община **Нови** **пазар** | **Дейности**: На заседание на ОКБДП са взети решения за изграждане на 4 бр. изкуствени неравности, като в бюджета за 2021 год., ще бъдат предвидени средства и те ще бъдат изградени.  **Бюджет:** общински бюджет | | | |
| Община **Смядово** | **Дейности**: Във всички населени места на общината има поставени пътни знаци Д11 „Начало на населено място“.  Пред училища и детски градини има въведени зони 30 км/ч и изградени изкуствени неравности.  **Бюджет:** общински бюджет | | | |
| Община **Хитрино** | **Дейности**: Неприложимо  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| Община **Шумен** | **Дейности**: Всички улици около училища и ЦДГ са с въведено ограничение на скоростта 30 км. ч.  Предстои изграждане на повдигнати пешеходни пътеки.  **Бюджет:** Неприложимо | | | |
| 4.38 Обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение; специално обезопасяване на зоните на учебни и детски заведения | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Защита на уязвимите участници в движението  Разделяне на пешеходното и велосипедното движение от основния автомобилен поток  Изградени предпазни съоръжения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.39 Възстановяване на пътната инфраструктура след извършени инвестиционни мероприятия | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Повишаване на безопасността на настилките  Изпълнени мерки по възстановяване на пътна инфраструктура след извършени инвестиционни мероприятия от страна на експлоатационни дружества | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.40 Освобождаване на пътното платно от спрели и паркирани автомобили по улиците в населените места | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Намаляване на задръстванията и ускоряване придвижването на МПС  Изпълнени мерки по освобождаване на пътното платно от спрели и паркирани автомобили | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 4.41 Въвеждане на системи за дистанционно регулиране на трафика с оглед достъп на екипите на ЦСМП до мястото на настъпил инцидент | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Бърз и безопасен достъп на екипите на ЦСМП до мястото на настъпил инцидент  Изпълнени мерки по дистанционно регулиране на трафика | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА** | | | | |
| 5.1 Стимулиране употребата на безопасни и екологични автомобили за ползване от физически и юридически лица | Постоянен | Бюджет на Общината | Повишена безопасност на автомобилния парк  Въведени финансови, административни и други стимули за закупуване на безопасни и екологични автомобили (например безплатно паркиране в синя/зелена зона, безплатни зарядни станции, данъчни облекчения, субсидиране, рестрикции за замърсяващи автомобили, вътрешно производство на електромобили и др.) | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 5.2 Стимулиране употребата на безопасни, екологични и енергийно ефективни автомобили за обществен транспорт и обслужване на нуждите на Общините | Постоянен | Бюджет на Общината | Повишена безопасност на автомобилния парк  Изпълнени мерки за стимулиране закупуването на безопасни и екологични автомобили за обществен транспорт и обслужване на нуждите на общините | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |
| 5.3 Прилагане на мерки за повишаване отговорността на работодателите по отношение на техническата изправност на МПС, с които се извършва обществен превоз | ООАА  Постоянен | Бюджет на ООАА | Изпълнени мерки за повишаване отговорността на работодателите | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 5.4 Създаване на условия за развитие на зарядна инфраструктура - поетапно изграждане на система от зарядни станции за електромобилите и хибридните автомобили в населените места и извън населените места | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Обезпечаване ползването на електромобили и хибридните автомобили  Изградени системи от зарядни станции | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| 5.5 Създаване на условия за изграждане на услугата споделена мобилност в големите населени места | Общини  Постоянен | Бюджет на Общините | Развитие на споделената мобилност  Изпълнени мерки по изграждане на услугата | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Областен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА** | | | | |
| 6.1 Провеждане на съвместни областни учения за реакция при настъпило ПТП (ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна администрация, Общини, БЧК, ООАА и доброволни формирования) | Областна администрация  Общини  ОДМВР  ОПУ  ПБЗН  ЦСМП  Доброволни формирования  Постоянен | Бюджет на институциите | Подобрено екипно взаимодействие между отделните спасителни служби при спешни ситуации  Проведени съвместни учения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДП  Общински и Областен годишен доклад по БДП |